{{ Tu nombre o logo }}

{{ Tus datos de contacto. Mínimo teléfono y correo }}

{{ Dirección comercial o sólo tu ciudad }}

Propuesta de servicios:

Desarrollo de {{ nombre o descripción del proyecto }}

**para {{ Nombre contacto }} de {{ Nombre cliente/empresa }}, {{ Ciudad cliente }}**

# 

{{ Ciudad }}, {{ Fecha *(ej:miércoles 25 de septiembre)* }}, {{ Año }}

{{ Nombre contacto }}

{{ Cargo o profesión }}

{{ Nombre empresa }}

Estimado {{ Nombre corto }}, según lo que conversamos por teléfono el día 16 de septiembre, complementado con tu correo de ayer martes 24, en las siguientes páginas te describiré lo que ofrece mi propuesta para el desarrollo de la solución de software que necesitas, incluyendo el proceso, tiempos aproximados, costos y condiciones. En esta ocasión no incluyo detalles técnicos de la implementación ya que, si decides tomar la propuesta, podremos definirlos en una reunión.

Espero que la propuesta sea de tu agrado y quedo atento a cualquier duda que puedas tener.

Saludos,

{{ Tu nombre }}

{{ Tu profesión o whatever }}

{{ Tu n° de teléfono }}

{{ Tu correo electrónico }}

# El proyecto

{{ Describe el proyecto utilizando las mismas palabras del cliente. Habla sobre las funcionalidades, consideraciones especiales y desafíos. No incluyas detalles técnicos a menos que sean muy necesarios. }}

# Objetivos

1. **{{ Objetivo 1 (razón de ser del proyecto) }}**
2. **{{ Objetivo 2 }}**
3. **{{ Objetivo 3 }}**

# 

# El proceso

Antes de revisar el proceso de trabajo para el desarrollo del software, es necesario aclarar que **los tiempos indicados son aproximados** y variarán en base a la cantidad y complejidad de las funcionalidades requeridas. La idea general es que ambas partes tengan la seguridad de que cada paso ha sido validado en común acuerdo.

### Paso 1 | Levantamiento de información (aprox. 1 semana)

Con el fin de aclarar los conceptos, fuentes de información, actores, flujos de trabajo del sistema, contingencias que deban considerarse en el diseño y otros detalles de implementación; nos reuniremos en dos ocasiones: la primera reunión para levantar toda la información requerida para el diseño, y la segunda reunión para validar el levantamiento, priorizar las tareas y dar paso al diseño de la solución.

### Paso 2 | Diseño de la solución (aprox. 3 semanas)

Se diseñarán todas las interfaces gráficas (mockups) e informes del sistema, los cuales serán revisados en una reunión agendada en lo posible dentro de la segunda semana, considerando el tiempo posterior que se requiera para subsanar las observaciones encontradas en dicha reunión.

### Paso 3 | Sprints mensuales (4 semanas por sprint)

Iniciado el proceso de desarrollo de software, se desarrollarán productos mínimos viables de forma mensual, versiones incompletas del sistema pero completamente operativas, comenzando con las funcionalidades base (razón de ser) y agregando nuevas funcionalidades de forma incremental. Estos MVP (por sus siglas en inglés) serán revisados en una reunión al finalizar cada sprint, y permitirán realizar ajustes o agregar nuevas funcionalidades no incluídas en el diseño original (lo que podría alargar el tiempo total del proyecto). La cantidad de semanas por sprint podría acortarse de acuerdo a la cantidad de historias de usuario pendientes.

*Para más información sobre sprints, MVP, historias de usuario, etc., favor referirse al* [*Agile Manifesto*](https://agilemanifesto.org/) *y a la* [*metodología SCRUM*](https://www.scrumalliance.org/ScrumRedesignDEVSite/media/ScrumAllianceMedia/Files%20and%20PDFs/Learn%20About%20Scrum/Core-Scrum.pdf)*.*

### Paso 4 | Implementación (aprox. 2 semanas)

Una vez se logra una versión final del producto, se realizará la entrega del software e implementación en producción, con período de monitoreo de a lo menos 1 semana.

### Paso 5 | Capacitación y documentación (1 a 2 sesiones)

Estando ya el sistema en producción, se realizará una capacitación a los usuarios en una o dos sesiones (dependiendo de la planificación con el cliente), en donde se entregará también el manual del usuario y el manual del sistema.

# 

# Términos y Condiciones

Los costos aproximados para el presente proyecto, de acuerdo a las especificaciones enviadas en el {{ referencia a correo u otro enviado por cliente }}, se resumen en la siguiente tabla:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actividad** | **Tiempo** | **Valor** |
| * Levantamiento de información. * Diseño de interfaces. | 4 semanas | $100.000 |
| Sprint 1:   * {{ feature 1 }} * {{ feature 2 }} | 4 semanas | $200.000 |
| Sprint 2:   * {{ feature 3 }} * {{ feature 4 }} | 4 semanas | $300.000 |
| * Implementación y monitoreo del sistema * Capacitación | 2 semanas | $400.000 |
| **Total líquido** |  | **$1.000.000** |
| **10% retención** |  | **$100.000** |
| **Total** | **12 semanas (3 meses)** | **$1.100.000** |

Se emitirá boleta de honorarios con el 10% retenido por el emisor.

En cuanto a las formas de pago se aceptan: **pago en efectivo**, **cheques** y **transferencia bancaria**.

### Condiciones de pago

**Opción 1:** 20% para dar inicio al proyecto. Luego se requerirá el pago del 40% al finalizar el Sprint 1 (MVP), y el 40% restante al finalizar el proyecto.

**Opción 2:** 50% para dar inicio al proyecto, y 50% al finalizar el Sprint 2 (producto finalizado). Se aplica un 10% de descuento al total del proyecto.

**La presente propuesta estará vigente hasta 30 días después de su emisión.**

{{ Tu correo electrónico }} | {{ Tu n° telefónico }} | {{ Tu sitio web }}